Príloha č. 2 – Okruh otázok
1. Technické riešenie a projektová dokumentácia
Cieľom je overiť realizovateľnosť zámeru a časovú náročnosť projektovania.
- Lehoty na projektovanie: Aký je reálny časový rámec na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a realizáciu stavby (DRS)?
- Inžinierska činnosť: Sú trhové kapacity pripravené zabezpečiť kompletný proces schvaľovania a získania povolení v rámci Banskej Bystrice?
- Lokálne špecifiká Banskej Bystrice: Aké riziká vidia zhotovitelia vzhľadom na geologické podmienky – čakáme na výsledky vrtov, svahovitosť terénu ?
2. Realizácia stavby a technologické postupy
Cieľom je nastaviť optimálny harmonogram prác a eliminovať riziká počas výstavby.
- Dostupnosť materiálov a kapacít: Existujú aktuálne obmedzenia na trhu, ktoré by mohli ohroziť plynulosť výstavby?
- Lehota výstavby: Aký je minimálny a optimálny čas potrebný na samotnú realizáciu stavby od odovzdania staveniska?
- Klimatické obmedzenia: Ako ovplyvňujú zimné mesiace v regióne Banskej Bystrice technologické postupy a harmonogram prác?
- Priestorové obmedzenia: Ako ovplyvnia priestorové obmedzenia termín výstavby – riešenie samotného POV-projektu organizácie výstavby, obmedzenia infraštruktúry – úzke príjazdové komunikácie, množstvo parkovaných áut zamestnancov, realizácia podzemných sietí v nadväznosti na plynulosť areálovej dopravy?
- Plynulá betonáž: Aká je minimálna kapacita staveniskovej betonárky pre zabezpečenie plynulej betonáže bez obmedzovania areálovej dopravy? Aké sú minimálne technologické a priestorové požiadavky na zabezpečenie betonárky priamo na stavenisku? Je to vhodné pre navrhovanú stavbu?
- Recyklácia stavebného materiálu: Aké sú minimálne technologické a priestorové požiadavky na zabezpečenie recyklácie stavebného materiálu priamo na stavenisku a jeho spätné využitie? Je to vhodné pre navrhovanú stavbu?
3. Zmluvné a obchodné podmienky
Cieľom je vyvážene rozdeliť riziká medzi objednávateľa a zhotoviteľa.
- Platobné podmienky: Je trh ochotný akceptovať platby na základe míľnikov (napr. schválená fáza projektu, hrubá stavba), alebo požaduje zálohové platby?
- Valorizácia cien: Aký mechanizmus úpravy cien (napr. kvôli inflácii alebo rastu cien materiálov) považujú za férový?
- Zodpovednosť za vady a záruka: Aká dĺžka záručnej doby (štandardne 3 až 5 rokov) je pre tento typ stavby primeraná?
- Finančná zábezpeka: Aká minimálna akceptovateľná finančná/banková zábezpeka na navrhovaný rozsah zákazky?
4. Stanovenie PHZ a finančné riziká
Cieľom je získať reálny odhad nákladov pre rozpočet.
- Odhad nákladov: Aká je predpokladaná cena za \(m^{2}\) alebo \(m^{3}\) obstavaného priestoru pri súčasných cenách?
- Neistoty v zadaní: Ktoré časti zadania vykazujú najvyššie riziko nečakaného predraženia?
- Odchýlky PHZ  finálneho rozpočtu projektanta a reálne náklady: Aká je akceptovateľná odchýlka medzi ponukovou cenou uchádzača finálneho projektového rozpočtu a reálnych nákladov?
5. Vyhodnocovacie kritériá (Kritériá na vyhodnotenie ponúk)
Cieľom je zistiť, či súťažiť len na najnižšiu cenu, alebo zapojiť kvalitatívne kritériá.
Pomer ceny a kvality: Aké kvalitatívne kritériá (napr. environmentálne aspekty, energetická efektívnosť) by trh privítal?